BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 7

Đề tài: Xây dựng Website Trường Trung học Quốc tế DNC
Sinh viên: Huỳnh Chí Khải
MSSV: 170124955
Lớp: DX24TT8
Giảng viên hướng dẫn: Lê Phong Dũ
Thời gian: 28/09/2026 – 04/10/2026

1. Mục tiêu tuần 7

Trong tuần 7, tiếp tục giai đoạn hiện thực hóa website dựa trên kết quả phân tích và thiết kế đã xây dựng ở các tuần trước. Trọng tâm là hoàn thiện các giao diện chính, rà soát các chức năng F01–F06, kết nối các chức năng với cơ sở dữ liệu và chuẩn bị cho quá trình kiểm thử, đánh giá hệ thống.

Các nhóm chức năng của đề tài gồm F01 – Giới thiệu trường, F02 – Hình ảnh, F03 – Chương trình đào tạo, F04 – Tin tức/hoạt động, F05 – Đăng ký nhập học và F06 – Quản trị nội dung. Bao_cao_do_an_Huynh_Chi_Khai_DX…

2. Công việc thực hiện

Hoàn thiện giao diện website: Tiếp tục xây dựng và điều chỉnh giao diện trang chủ theo thiết kế của website Trường Trung học Quốc tế DNC. Bổ sung và hoàn thiện các khu vực giới thiệu trường, chương trình đào tạo, tin tức – hoạt động và thư viện hình ảnh. Đồng thời rà soát header, logo, menu điều hướng, nội dung chính và footer để giao diện giữa các trang có sự thống nhất.

Báo cáo xác định trang chủ cần làm nổi bật phần giới thiệu, chương trình đào tạo, hoạt động mới và hướng người dùng đến chức năng đăng ký nhập học. Bao_cao_do_an_Huynh_Chi_Khai_DX…

Hoàn thiện chức năng đăng ký nhập học: Tiếp tục xây dựng biểu mẫu đăng ký nhập học trực tuyến, gồm các trường thông tin cần thiết của học sinh/phụ huynh và chương trình đăng ký. Kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu và xây dựng thông báo phù hợp khi dữ liệu hợp lệ hoặc không hợp lệ.

Theo thiết kế trong báo cáo, sau khi gửi thành công hệ thống cần tạo bản ghi trong CSDL; quản trị viên có thể xem thông tin và cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ. Bao_cao_do_an_Huynh_Chi_Khai_DX…

Hoàn thiện khu vực quản trị: Tiếp tục xây dựng giao diện quản trị để hỗ trợ cập nhật dữ liệu website mà không phải chỉnh sửa trực tiếp mã nguồn. Rà soát các module quản lý tin tức, chương trình đào tạo, hình ảnh và dữ liệu đăng ký nhập học; đồng thời kiểm tra cơ chế đăng nhập và quyền truy cập của quản trị viên. Bao_cao_do_an_Huynh_Chi_Khai_DX…

Rà soát cơ sở dữ liệu và mã nguồn: Kiểm tra lại cấu trúc các bảng nguoi_dung, tin_tuc, chuong_trinh, hinh_anh và dang_ky_nhap_hoc; bảo đảm tên trường dữ liệu và cách sử dụng giữa CSDL, mã nguồn và báo cáo thống nhất. Bao_cao_do_an_Huynh_Chi_Khai_DX…

Chuẩn bị kiểm thử: Xây dựng và rà soát các trường hợp kiểm thử cho trang chủ, tin tức, đăng ký nhập học, đăng nhập quản trị và quản lý tin. Đặc biệt kiểm tra dữ liệu đăng ký hợp lệ, trường hợp thiếu email và trường hợp nhập sai mật khẩu quản trị. Đây là các nhóm TC01–TC06 đã được xác định trong báo cáo. Bao_cao_do_an_Huynh_Chi_Khai_DX…

3. Kết quả đạt được trong tuần

Đã tiếp tục hoàn thiện phần giao diện và cấu trúc các trang chính của website DNC; rà soát các chức năng theo F01–F06; hoàn thiện thêm luồng đăng ký nhập học và khu vực quản trị; kiểm tra sự thống nhất giữa cơ sở dữ liệu và chức năng hệ thống; đồng thời chuẩn bị các kịch bản kiểm thử để đánh giá sản phẩm.

Song song đó, tiếp tục cập nhật nội dung báo cáo, hình ảnh giao diện thực tế và tiến độ trên GitHub. Báo cáo yêu cầu duy trì repository, commit theo từng chức năng, ghi nhận tiến độ hàng tuần và cập nhật README. Bao_cao_do_an_Huynh_Chi_Khai_DX…

4. Khó khăn và hướng xử lý

Trong quá trình hoàn thiện website, một số giao diện cần tiếp tục điều chỉnh để thống nhất về kích thước hình ảnh, logo, khoảng cách và bố cục. Các chức năng nhập liệu cần kiểm tra kỹ hơn để hạn chế dữ liệu sai. Phần quản trị cũng cần rà soát quyền truy cập nhằm tránh người dùng không có quyền truy cập vào các chức năng quản lý.

Hướng xử lý là tiếp tục kiểm tra từng module độc lập, sau đó kiểm thử toàn bộ luồng từ giao diện người dùng → xử lý PHP → MySQL → khu vực quản trị.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Tuần 8: tập trung kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm. Thực hiện các ca kiểm thử chức năng, kiểm tra dữ liệu đầu vào, đăng nhập và phân quyền; sửa các lỗi phát hiện được; thay các ảnh minh họa trong báo cáo bằng ảnh chụp website thực tế; cập nhật kết quả kiểm thử vào Chương 4; rà soát README, GitHub và hướng dẫn chạy chương trình.

Đây là bước quan trọng vì báo cáo hiện vẫn yêu cầu thay các vị trí [CẬP NHẬT], ảnh minh họa và kết quả mẫu bằng kết quả thực tế trước khi nộp. Bao_cao_do_an_Huynh_Chi_Khai_DX…

Trạng thái cuối Tuần 7: Đang hoàn thiện website và chuyển sang giai đoạn kiểm thử – đánh giá.